VENTURA SOFTWARE SOLUTIONS

VSS

Propuesta de Proyecto

Alcance, Tiempos y Costos — Plataforma de Autómatas y Lenguajes Formales

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Autómatas y Lenguajes Formales — Catedrático: Ing. Eddy Hernández

Código: VSS-PROP-001   ·   Fecha: 22 de septiembre de 2026

# 1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web gráfica e interactiva que resuelva, mediante autómatas finitos deterministas, autómatas finitos no deterministas y autómatas de pila, tres problemas del entorno real guatemalteco: la validación sintáctica de documentos tributarios y de identificación (NIT y CUI), la búsqueda simultánea de patrones en textos normativos, y la validación de la estructura jerárquica de documentos XML del Régimen de Facturación Electrónica en Línea (FEL) de la SAT.

# 2. Objetivos Específicos

- Modelar formalmente cada problema como un lenguaje regular o libre de contexto, según corresponda, y justificar el autómata utilizado en cada caso.

- Implementar los tres motores de simulación (AFD, AFND y Autómata de Pila) como servicios desacoplados, verificables mediante pruebas automatizadas.

- Construir una interfaz web que solicite los cuatro parámetros obligatorios del curso (número de nodos, alfabeto, cadena a analizar y método de solución) y muestre el recorrido del autómata de forma gráfica e interactiva.

- Entregar la documentación formal exigida por la cátedra (propuesta, cronograma, aspectos técnicos, AS-IS y TO-BE) dentro del plazo de cuatro semanas.

# 3. Alcance del Proyecto

## 3.1 Dentro del alcance

| Módulo | Técnica | Problema que resuelve |
| --- | --- | --- |
| AFD | Autómata Finito Determinista | Validación sintáctica de NIT y CUI (SAT / RENAP) |
| AFND | Autómata Finito No Determinista | Búsqueda simultánea de palabras clave en textos y normativas legales |
| AP | Autómata de Pila (Pushdown) | Validación de etiquetado balanceado en XML del Régimen FEL |

## 3.2 Fuera del alcance

A petición expresa del Team Leader, quedan excluidos de esta fase los módulos de AFND con transiciones épsilon (AFND-ε), la conversión de AFND-ε a AFD, el Lema de Arden y la Máquina de Turing. Estos módulos no forman parte de los entregables ni del presupuesto de este proyecto.

## 3.3 Entregables

- Documentación formal: Propuesta de Proyecto, Cronograma de Actividades, Aspectos Técnicos, AS-IS y TO-BE.

- Backend en Python (FastAPI) con los tres motores de autómatas y sus pruebas automatizadas.

- Frontend web en React/TypeScript con simulador gráfico interactivo (Cytoscape.js).

- Manual de usuario para instalación, ejecución y pruebas en la computadora del laboratorio.

- Exposición final ante el catedrático el 24 de octubre de 2026.

# 4. Equipo de Trabajo

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Team Leader | Arquitectura de software, dirección técnica del proyecto, delegación de tareas al equipo bajo supervisión del catedrático, coordinación de la exposición final. |
| Project Manager / QA | Aseguramiento de calidad, documentación formal, control del cronograma, ejecución y validación de pruebas de software. |
| Desarrollador Senior | Implementación del backend (FastAPI), del frontend (React + Cytoscape.js) y de los algoritmos teóricos de los tres autómatas. |

# 5. Cronograma General

El proyecto se ejecuta en 4 semanas (20 días hábiles), del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2026, distribuidas en cuatro fases: Análisis y Diseño, Desarrollo de Backend, Desarrollo de Frontend, y Aseguramiento de Calidad más Documentación final. El detalle día a día se presenta en el documento “Cronograma de Actividades” (WBS y Gantt), independiente de esta propuesta.

| Semana | Fechas | Fase |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25/09 – 01/10/2026 | Análisis y diseño (AS-IS, TO-BE, arquitectura) |
| 2 | 02/10 – 08/10/2026 | Desarrollo de backend (motores AFD, AFND, AP) |
| 3 | 09/10 – 15/10/2026 | Desarrollo de frontend (simulador gráfico) |
| 4 | 16/10 – 24/10/2026 | QA, documentación final y exposición |

# 6. Presupuesto de Desarrollo

El presupuesto se calcula sobre 120 horas-hombre de desarrollo, con tarifas diferenciadas por rol conforme al mercado de desarrollo de software en Guatemala.

| Rol | Horas | Tarifa/hora (Q) | Subtotal (Q) |
| --- | --- | --- | --- |
| Team Leader | 30 | 145.00 | 4,350.00 |
| Project Manager / QA | 30 | 115.00 | 3,450.00 |
| Desarrollador Senior | 60 | 131.25 | 7,875.00 |

Total: 120 horas-hombre — Q 15,675.00 (quince mil seiscientos setenta y cinco quetzales exactos).

# 7. Propuesta Económica

- Monto total del desarrollo: Q 15,675.00, IVA incluido, sin costos ocultos adicionales.

- Forma de pago sugerida: 40% al inicio del proyecto (25/09/2026), 30% a la entrega del backend funcional (fin de semana 2), 30% contra entrega final y exposición (24/10/2026).

- La oferta es válida durante el periodo de ejecución del proyecto (25/09/2026 – 24/10/2026) y no contempla alcance adicional al descrito en la sección 3.

- Cualquier requerimiento fuera del alcance definido (por ejemplo, AFND-ε, conversión a AFD, Lema de Arden o Máquina de Turing) se cotizará como adenda independiente.

# 8. Aprobación

La presente propuesta es elaborada por Ventura Software Solutions (VSS) para el curso de Autómatas y Lenguajes Formales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, bajo la supervisión del Ing. Eddy Hernández, y queda sujeta a la aprobación del Team Leader del proyecto como representante técnico del equipo.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Alvaro Enrique Godoy Ventura | Team Leader |  |
|  | Project Manager / QA |  |
| Carlos Aarón Sánchez Mejia | Desarrollador Senior |  |